Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Konea Focus es una plataforma universitaria integrada que reúne comunidad, comunicación, colaboración y organización académica. Durante la Fase 2 se desarrollaron cuentas y perfiles-portafolio, publicaciones y comentarios, conexiones consentidas, chat directo y grupal, tareas, encuestas, notificaciones, reportes y moderación. DUCO prepara propuestas y solicitudes que el usuario debe revisar y confirmar; FocusBuddy complementa la plataforma con sesiones de concentración y estadísticas desde la web y un cliente de escritorio. El sistema se reconstruyó con React, TypeScript y Vite en la web; Node.js y Express en la API; PostgreSQL 17 y Drizzle para datos; Docker Compose para el entorno; y Electron para FocusBuddy. Se implementaron organización académica, importación voluntaria de datos AVA y scripts de inicio y migraciones. Al corte del 5 de octubre de 2026 se registra un MVP local funcional, con 32 tablas, 13 migraciones y 148 pruebas automatizadas aprobadas. Los objetivos funcionales se alcanzaron a nivel de MVP, pero siguen pendientes el despliegue productivo, la integración oficial con AVA, el avatar definitivo y la validación manual y no funcional completa. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustó el alcance documental para presentar Konea Focus como plataforma principal y FocusBuddy como módulo complementario de estudio y concentración. Objetivo general: Desarrollar y validar un MVP de Konea Focus, una plataforma universitaria integrada que combine comunidad social basada en consentimiento, comunicación y colaboración, organización académica asistida y sesiones de concentración, mediante una arquitectura segura, persistente y reproducible que apoye la conexión y autogestión de estudiantes de educación superior. Objetivos específicos: 1. Implementar cuentas seguras y perfiles-portafolio que representen formación, proyectos y logros del estudiante. 2. Desarrollar publicaciones, comentarios, conexiones consentidas y mensajería directa o grupal para una comunidad universitaria. 3. Incorporar notificaciones, tareas, encuestas, reportes, roles y moderación trazable para apoyar una interacción responsable. 4. Centralizar asignaturas, pendientes, datos AVA voluntarios y solicitudes, con asistencia inteligente supervisada y confirmación humana. 5. Registrar sesiones de estudio con distintos métodos y visualizar estadísticas desde la web y un cliente de escritorio. 6. Integrar web, API, base de datos y escritorio en una arquitectura reproducible, protegida, documentada y verificable mediante pruebas. |
| Metodología | Inicialmente, el proyecto Konea Focus se desarrollaba con una metodología ágil. Durante la Fase 2 se decidió cambiar a cascada adaptada debido a que la documentación de seguimiento y de incrementos contemplada en el enfoque ágil que se estaba utilizando resultaba excesiva para un flujo de trabajo que el equipo consideraba más lineal. El proyecto tiene un propósito académico y no contempla entregas incrementales de un producto mínimo viable a un cliente externo; el avance se revisa semanalmente y se orienta a completar una solución funcional para la evaluación de la asignatura. Las actividades se estaban desarrollando en una secuencia de análisis de requisitos, diseño, construcción, integración y pruebas, por lo que su organización correspondía mejor al ciclo de trabajo en cascada. Para controlar las actividades y los plazos, el equipo consideró suficiente la carta Gantt junto con las revisiones semanales, sin mantener registros ágiles adicionales que duplicaran ese seguimiento. Además, se disponía de documentos de apoyo para cascada que facilitaban la elaboración y organización de los entregables. Por estas razones, el cambio permitió ajustar la documentación a la forma real de trabajo, reducir la carga de seguimiento y concentrar el esfuerzo en el desarrollo del MVP, sin eliminar la documentación técnica ni las evidencias requeridas por el curso. Con este cambio, el trabajo quedó organizado en diagnóstico, requisitos, diseño, construcción, integración, pruebas y documentación. En el diagnóstico se revisaron versiones antiguas y dependencias; en requisitos se definieron el problema, los objetivos, los actores y los criterios de aceptación; y en diseño se establecieron la arquitectura, el modelo de datos, los permisos y los flujos. La construcción desarrolló los módulos; la integración conectó web, API, base de datos y escritorio; las pruebas comprobaron tipos, código, funcionamiento y compilación; y la documentación consolidó guías, requisitos y evidencias. Cada etapa mantiene entregables definidos y admite retrocesos correctivos cuando una prueba o revisión detecta problemas, conservando la trazabilidad entre requisitos, diseño, implementación y validación sin descartar los avances ya realizados. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance comprenden el repositorio con código, historial, configuración y documentación; la aplicación web con sus recorridos funcionales; la base de datos con 32 tablas y 13 migraciones; y FocusBuddy en web y Electron, incluido su instalador local. Estos productos permiten mostrar la arquitectura, la persistencia, la integración y la evolución del sistema. La suite de 148 pruebas automatizadas, junto con las comprobaciones de tipos, análisis estático y compilación, respalda las reglas principales. Los manuales, diagramas y scripts permiten reproducir el entorno. Las capturas del sistema, la base de datos y la ejecución de pruebas deben acompañar la entrega como evidencia visual. La calidad se resguardó con validaciones en servidor, permisos por rol y pertenencia, cookies HttpOnly, derivación de contraseñas, restricciones relacionales, validación de archivos y límites de tasa. Estos controles no equivalen a una validación productiva: faltan pruebas manuales, de rendimiento, restauración, instalación limpia y aceptación con usuarios. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión y propuesta | Revisar problema, alcance y objetivos | Guías APT, SRS, backlog, repo | 1 semana | Danae Muñoz y equipo | Documentos concentrados en FocusBuddy | Ajustada | Konea Focus pasa a ser producto principal |
| Arquitectura | Diseñar web, API, datos y escritorio | React, Express, PostgreSQL, Drizzle | 2 semanas | Oscar Callejas y equipo | Servicios antiguos no reproducibles | Completado | Arquitectura local propia |
| Programación | Identidad, perfiles y portafolio | TypeScript, Zod, PostgreSQL | 2 semanas | Oscar Callejas y equipo | Permisos, catálogos y recorte | Completado | Validación y autorización en API |
| Desarrollo | Comunidad y publicaciones | React, API, archivos y datos | 2 semanas | Equipo | Evitar botones sin función | Completado | Persistencia y visibilidad real |
| Integración | Conexiones, QR, chat y colaboración | API, polling, PostgreSQL | 3 semanas | Oscar Callejas y equipo | Permisos y consentimiento complejos | Completado | Reciprocidad privada y QR |
| Seguridad/calidad | Notificaciones, reportes y moderación | Roles, middleware y pruebas | 2 semanas | Equipo | Diferenciar moderador y admin | Completado | Flujos trazables |
| Automatización | DUCO y solicitudes | Reglas, Ollama / OpenAI, formularios | 3 semanas | Oscar Callejas y equipo | IA podía sugerir acciones incompletas | Completado MVP | Borradores, datos mínimos y confirmación |
| Integración académica | Materias, pendientes y AVA | CRUD, ICS, extensión experimental | 2 semanas | Equipo | Sin API institucional | Ajustada | ICS/importación consentida |
| Solución sistémica | FocusBuddy web y escritorio | React, Electron, API y sprites | 3 semanas | Oscar Callejas, Hilary Torres y equipo | Avatar final en producción gráfica | En curso | Avatar provisional sustituible |
| Pruebas/ambiente | Automatización, seguridad y entorno | Vitest, Docker, lint, TS | Transversal | Oscar Callejas y equipo | Automatizado no cubre todo manual | En curso | 148 pruebas; faltan manuales y no funcionales |
| Documentación | Actualizar SRS, 2.4, 2.6 y evidencias | Word, repo y capturas | 2 semanas | Danae Muñoz y equipo | Documentos desfasados | En curso | Paquete v2.0 coordinado |
| Diseño visual | Sprites y animaciones definitivas | Ilustración y estados | Fase 2–3 | Hilary Torres | Producción artística requiere más tiempo | Con retraso | Mantener avatar provisional |
| Despliegue | Publicar web/API y descarga | HTTPS, base administrada, storage | Fase posterior | Equipo | Infraestructura no contratada | No iniciado | Defensa local; no afirmar producción |
| Comunicación | Presentación y demostración | PPTX, capturas y guion | Etapa final | Todo el equipo | PPTX en preparación | En curso | Recorrido controlado y contingencia |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitaron el desarrollo la idea y el lenguaje visual previos, el uso compartido de TypeScript, el monorepositorio, la misma API para web y escritorio, PostgreSQL, Docker Compose, las migraciones y la distribución de tareas según las fortalezas del equipo. La documentación y las pruebas automatizadas apoyaron el seguimiento de los avances. Las dificultades principales fueron las dependencias eliminadas de versiones anteriores, el crecimiento del alcance, la documentación centrada en FocusBuddy, la falta de acceso oficial a AVA, la variabilidad de la IA y las interrupciones de sesiones. Se reconstruyó la base local, se priorizó el MVP, se actualizó el alcance documental, se adoptó importación voluntaria y se incorporaron validaciones, confirmación humana, tiempo de servidor y heartbeat para las sesiones.

Actividades ajustadas o eliminadas: Inicialmente, el proyecto Konea Focus se desarrollaba con una metodología ágil. Durante la Fase 2 se decidió cambiar a cascada adaptada debido a que la documentación de seguimiento y de incrementos contemplada en el enfoque ágil que se estaba utilizando resultaba excesiva para un flujo de trabajo que el equipo consideraba más lineal. El proyecto tiene un propósito académico y no contempla entregas incrementales de un producto mínimo viable a un cliente externo; el avance se revisa semanalmente y se orienta a completar una solución funcional para la evaluación de la asignatura. Las actividades se estaban desarrollando en una secuencia de análisis de requisitos, diseño, construcción, integración y pruebas, por lo que su organización correspondía mejor al ciclo de trabajo en cascada. Para controlar las actividades y los plazos, el equipo consideró suficiente la carta Gantt junto con las revisiones semanales, sin mantener registros ágiles adicionales que duplicaran ese seguimiento. Además, se disponía de documentos de apoyo para cascada que facilitaban la elaboración y organización de los entregables. Por estas razones, el cambio permitió ajustar la documentación a la forma real de trabajo, reducir la carga de seguimiento y concentrar el esfuerzo en el desarrollo del MVP, sin eliminar la documentación técnica ni las evidencias requeridas por el curso. Junto con este cambio metodológico, Konea Focus se definió como plataforma principal y FocusBuddy como módulo complementario. La integración directa con AVA se sustituyó temporalmente por calendario ICS e importación experimental consentida, descartando solicitar credenciales institucionales. DUCO quedó limitado a preparar propuestas revisables y confirmables por el usuario. Asimismo, se mantuvo un avatar provisional mientras finaliza la producción gráfica, polling para chat y notificaciones en lugar de WebSocket, y estadísticas descriptivas en lugar de predicciones. Por último, el despliegue público se trasladó a una fase posterior para priorizar la estabilización del MVP y una demostración local reproducible.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Los sprites definitivos siguen en producción; Hilary Torres trabaja en los recursos visuales y se mantiene un avatar provisional compatible con los estados previstos. Las pruebas manuales completas, rendimiento, respaldo y restauración están pendientes porque se priorizaron los flujos funcionales. La estrategia es congelar nuevas funciones y ejecutar recorridos críticos y casos no funcionales, dejando registro de los resultados. También falta probar el instalador en un equipo Windows limpio, ya que solo se validó en el entorno de desarrollo. El despliegue público no se ha iniciado por falta de infraestructura contratada o configurada; se mantiene la demostración local mientras se planifican HTTPS, secretos, base de datos y almacenamiento. La conexión oficial con AVA depende de autorización institucional. La presentación y la defensa continúan en preparación, con un recorrido controlado y respaldo audiovisual.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.