Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Konea Focus: plataforma universitaria segura e integrada. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; arquitectura e integración de sistemas; bases de datos; calidad y seguridad; gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Construcción de programas y rutinas; modelamiento de datos y consultas; diseño arquitectónico e implementación de soluciones sistémicas; administración de ambientes, aplicaciones y bases de datos; pruebas de calidad y resolución de vulnerabilidades; gestión de proyectos y análisis de alternativas; desarrollo de una propuesta tecnológica que agregue valor al entorno estudiantil. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Konea Focus aborda la fragmentación de herramientas que utilizan los estudiantes de educación superior para comunicarse, coordinar trabajos, organizar evaluaciones, solicitar apoyo y gestionar sus tiempos de estudio. La propuesta se sitúa en el entorno universitario, donde redes sociales, mensajería, calendarios y plataformas académicas funcionan de forma separada. El aporte consiste en reunir perfiles-portafolio, comunidad, conexiones consentidas, chat, colaboración, moderación y organización académica en una misma plataforma. No existe un directorio global de estudiantes y las conexiones requieren reciprocidad o consentimiento explícito. DUCO prepara borradores revisables y FocusBuddy complementa el sistema con sesiones de concentración y estadísticas. Su relevancia profesional está en integrar interfaz web, escritorio, API, base de datos, permisos, archivos, IA configurable y pruebas en una solución demostrable. El resultado es un MVP local, no un servicio productivo o institucionalmente autorizado. No reemplaza sistemas oficiales, protocolos de bienestar ni canales de emergencia. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar y validar un MVP de Konea Focus, una plataforma universitaria integrada que combine comunidad social basada en consentimiento, comunicación y colaboración, organización académica asistida y sesiones de concentración, mediante una arquitectura segura, persistente y reproducible que apoye la conexión y autogestión de estudiantes de educación superior. Objetivos específicos: 1. Implementar cuentas seguras y perfiles-portafolio que representen formación, proyectos y logros del estudiante. 2. Desarrollar publicaciones, comentarios, conexiones consentidas y mensajería directa o grupal para una comunidad universitaria. 3. Incorporar notificaciones, tareas, encuestas, reportes, roles y moderación trazable para apoyar una interacción responsable. 4. Centralizar asignaturas, pendientes, datos AVA voluntarios y solicitudes, con asistencia inteligente supervisada y confirmación humana. 5. Registrar sesiones de estudio con distintos métodos y visualizar estadísticas desde la web y un cliente de escritorio. 6. Integrar web, API, base de datos y escritorio en una arquitectura reproducible, protegida, documentada y verificable mediante pruebas. |
| 3. Metodología | Se utilizó una metodología de cascada adaptada, organizada en diagnóstico, requisitos, diseño, construcción, integración, pruebas y documentación. En el diagnóstico se revisaron versiones antiguas y dependencias; en requisitos se definieron el problema, los objetivos, los actores y los criterios de aceptación; y en diseño se establecieron la arquitectura, el modelo de datos, los permisos y los flujos. La construcción desarrolló los módulos; la integración conectó web, API, base de datos y escritorio; las pruebas comprobaron tipos, código, funcionamiento y compilación; y la documentación consolidó guías, requisitos y evidencias. Cada etapa mantiene entregables definidos y admite retrocesos correctivos cuando una prueba o revisión detecta problemas. Esta adaptación permitió actualizar el alcance documental sin descartar avances de construcción. Es pertinente para organizar las evidencias y mantener la trazabilidad entre requisitos, diseño, implementación y validación. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades desarrolladas: Se revisaron versiones anteriores y se reconstruyó el sistema como monorepositorio con React/Vite en la web, Express en la API, Electron para FocusBuddy y un conector AVA experimental. Se incorporaron PostgreSQL 17, Drizzle, Docker Compose y un launcher para preparar dependencias, migraciones, datos de demostración e inicio de servicios. Se implementaron cuentas, roles, perfiles-portafolio, publicaciones, comentarios, conexiones recíprocas y QR, chat directo y grupal, tareas, encuestas, notificaciones, reportes y moderación. El módulo académico gestiona materias y pendientes e importa datos voluntarios mediante ICS o el conector experimental. DUCO prepara borradores que requieren confirmación; FocusBuddy integra cinco métodos de estudio, control de sesiones, estadísticas y cliente de escritorio. Dificultades y facilitadores: El uso común de TypeScript, API y datos, la arquitectura reproducible y las pruebas automatizadas facilitaron la integración. Las principales dificultades fueron las dependencias antiguas eliminadas, el alcance amplio, la configuración de Windows/Docker/IA/Electron, la falta de API oficial AVA, las respuestas variables de IA y la sincronización de sesiones. Ajustes realizados: Se priorizó el MVP, se estableció Konea Focus como plataforma principal, se actualizó la documentación y se limitó DUCO a acciones revisables. Se adoptaron importación consentida, validación y confirmación humana, tiempo de servidor y heartbeat. El avatar definitivo se mantiene pendiente y se usa un recurso provisional; chat y notificaciones utilizan polling. El despliegue público se trasladó a una fase posterior. Resultado y pendientes: Al corte del 5 de octubre de 2026 se registra un MVP local funcional con 32 tablas, 13 migraciones y 148 pruebas automatizadas aprobadas. Oscar Callejas se concentró en arquitectura, backend, datos e integración; Hilary Torres en diseño visual e ilustración; y Danae Muñoz en organización, documentación y seguimiento. Permanecen pendientes el despliegue productivo, AVA oficial, el avatar final, la instalación limpia y la validación manual, no funcional y con usuarios. |
| 5. Evidencias | El repositorio, su historial, el código y la configuración evidencian la construcción y el control de versiones. README, documentación de arquitectura y API, diagramas, migraciones e instrucciones de instalación permiten comprender y reproducir el sistema. La base de datos de 32 tablas y 13 migraciones muestra la persistencia y la evolución del modelo. El registro de npm run check y las 148 pruebas automatizadas aprobadas —99 de API, 21 de web, 21 de FocusBuddy y 7 de AVA— respaldan la verificación técnica al corte. El cliente Electron y su instalador local evidencian el componente de escritorio; los bocetos, el coloreado y los estados del avatar documentan el trabajo visual. Las capturas deben mostrar perfil, comunidad, conexiones, chat, colaboración, moderación, agenda, DUCO con borrador y confirmación, FocusBuddy, base de datos y pruebas. Estos respaldos deben adjuntarse a la entrega. La presentación para la defensa se mantiene en preparación. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto permitió comprender que una solución informática requiere integrar reglas, permisos, persistencia, manejo de errores, pruebas y evidencia, además de una interfaz. La reconstrucción de versiones anteriores fortaleció la evaluación de alternativas técnicas y la necesidad de ajustar el alcance a resultados demostrables. Los intereses del equipo se mantienen complementarios. Oscar Callejas profundizó en backend, datos, arquitectura, seguridad e integración; Hilary Torres en diseño de interfaces, identidad visual, ilustración y animación aplicada a un producto digital; y Danae Muñoz en gestión, liderazgo, organización, comunicación y documentación. Como proyección profesional, el equipo busca seguir desarrollándose en construcción de servicios y análisis de información, diseño de experiencias y recursos interactivos, y gestión de proyectos tecnológicos. Konea Focus constituye un portafolio común que integra estas áreas y muestra la importancia de colaborar, validar y comunicar los resultados. |