03. Plan de pruebas
y evidencias

Asignatura Capstone

Konea Focus

Cobertura funcional, técnica y de aceptación

| Control | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de corte | 6 de octubre de 2026 |
| Asignatura | Capstone · Ingeniería en Informática |
| Sede / sección | San Joaquín · 002D |
| Equipo | Oscar Callejas · Hilary Torres · Danae Muñoz |
| Estado | Línea base automatizada aprobada; pruebas manuales y productivas identificadas por separado. |

Documento editable para revisión del equipo. No sustituye la aceptación docente ni acredita un despliegue productivo.

Contenido

1. Control, propósito y corrección del plan anterior	3

2. Estrategia, estados y responsabilidades	3

3. Entorno seguro y datos de prueba	4

4. Evidencia automatizada del corte	4

5. Matriz funcional PT-01 a PT-47	5

5.1 Identidad, perfil y comunidad	5

5.2 Conexiones, chat y colaboración	5

5.3 Actividad, académico, AVA y DUCO	6

5.4 FocusBuddy, escritorio y plataforma	7

6. Pruebas no funcionales y seguridad	8

7. Registro de evidencia e incidencias	8

8. Criterios de entrada, suspensión y cierre	9

9. Pendientes honestos y recomendación	9

# 1. Control, propósito y corrección del plan anterior

El plan anterior cubría 28 requisitos, 12 condiciones de calidad y 30 casos centrados en FocusBuddy. El SRS vigente contiene 75 requisitos funcionales, 20 no funcionales y 12 casos de uso de toda Konea. Esta versión amplía la cobertura y corrige escenarios que suponían tramos, descanso automático y una cola offline inexistentes.

| Dato | Línea base v2.0 |
| --- | --- |
| Producto | Konea Focus; FocusBuddy es un módulo. |
| Código auditado | Commit 4ec3f34, corte 6 de octubre de 2026. |
| Automatización | 148 pruebas: API 99, web 21, FocusBuddy 21 y conector AVA 7. |
| Esquema | 13 migraciones aplicadas sobre la base aislada konea_test. |
| Estado manual | No ejecutado salvo demostraciones informales; no se inventan capturas ni firmas. |
| Estado productivo | Bloqueado: aún no existe despliegue público ni instalador firmado validado en equipo limpio. |

Correcciones esenciales

La API crea la sesión al comenzar, no al finalizar; no existe cola offline; el descanso no avanza automáticamente; y una sesión que cruza medianoche se atribuye completa al día de inicio. Los casos antiguos CP-13, CP-15, CP-17–19, CP-21, CP-23 y CP-24 no podían conservarse sin reescritura.

# 2. Estrategia, estados y responsabilidades

| Nivel | Propósito | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Estática | Formato, tipos, esquema y compilación | Salida y código de npm run check. |
| Unitaria | Funciones, validadores, parsers y seguridad del cliente | Nombre de suite, conteo y resultado. |
| Integración | Routers, autorización, transacciones y PostgreSQL | Base aislada, versión, petición y resultado depurado. |
| Funcional manual | Interfaz, accesibilidad y recorridos por rol | Pasos, capturas, cuenta ficticia y resultado observado. |
| E2E | Recorrido entre web, API, DB y Electron | Video/capturas y registros asociados a una versión. |
| No funcional | Rendimiento, recuperación, compatibilidad y seguridad | Métrica, herramienta, muestra y umbral. |
| Aceptación | Utilidad y comprensión con estudiantes | Guion, participantes consentidos, hallazgos y decisión. |

| Código | Significado |
| --- | --- |
| AP-A | Aprobado por automatización identificada. |
| AP-M | Aprobado manualmente con evidencia adjunta. |
| FA | Falló: resultado observado difiere del esperado. |
| BL | Bloqueado por entorno o capacidad inexistente. |
| NE | No ejecutado. No equivale a fallo ni aprobación. |

| Responsable | Participación |
| --- | --- |
| Oscar Callejas | API, datos, seguridad, scripts, automatización y diagnóstico. |
| Hilary Torres | Interfaz, experiencia, avatar, coherencia visual y pruebas manuales asociadas. |
| Danae Muñoz | Coordinación documental, trazabilidad, consolidación de evidencias y seguimiento. |
| Equipo | E2E, aceptación, revisión cruzada y defensa. |

# 3. Entorno seguro y datos de prueba

Base de pruebas obligatoria

Vitest fija NODE_ENV=test, pero la aplicación conserva DATABASE_URL del .env. Antes de npm test se debe apuntar explícitamente a konea_test u otra base aislada. Nunca ejecutar una suite que escriba datos contra producción o una base no verificada.

Registrar commit, sistema operativo, Node, npm, Docker y Compose.

Crear una base PostgreSQL separada y aplicar las 13 migraciones.

Definir DATABASE_URL solo en la terminal de prueba; no capturar la contraseña.

Usar cuentas @example.test y archivos sin datos personales.

Ejecutar npm run check; conservar salida depurada y código de retorno.

Para pruebas manuales, reiniciar el estado necesario sin borrar datos ajenos.

# Ejemplo conceptual; sustituir usuario/clave de forma local
$env:DATABASE_URL = 'postgresql://<usuario>:<clave>@127.0.0.1:5432/konea_test'
npm run db:migrate
npm run check

| Dato | Definición de prueba |
| --- | --- |
| Estudiante A/B | Dos cuentas ficticias para aislamiento, conexión y chat. |
| Moderador | Cuenta local con rol moderator para reportes y solicitudes. |
| Administrador | Cuenta demo local admin / admin; solo desarrollo. Debe eliminarse o rotarse en producción. |
| Profesor | Cuenta ficticia para crear anuncios y verificar permisos. |
| Archivos | PNG/JPEG/PDF válidos y muestras inválidas controladas, sin material personal. |
| AVA | ICS de prueba y exportación JSON sintética; no usar credenciales institucionales en evidencia. |
| IA | Modo local/mocks para automatización; proveedor real se valida por separado con costo y secretos protegidos. |

# 4. Evidencia automatizada del corte

| Componente | Suites | Pruebas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| API | 15 archivos Vitest/Supertest | 99 | AP-A · 99/99 |
| Web | 4 archivos Vitest | 21 | AP-A · 21/21 |
| FocusBuddy | 4 suites node:test | 21 | AP-A · 21/21 |
| Conector AVA | parser.test.cjs | 7 | AP-A · 7/7 |
| Total | 24 grupos/archivos | 148 | AP-A · 148/148 |

Ejecución reproducida el 6 de octubre de 2026

Node v24.15.0, npm 11.12.1, Docker 29.7.2 y Compose 5.3.1. npm run check aprobó lint, typecheck, db:check, tests, build y formato. npm test se repitió sobre konea_test y obtuvo 148/148. Esto no acredita pruebas manuales, rendimiento, restauración o aceptación de usuarios.

# 5. Matriz funcional PT-01 a PT-47

## 5.1 Identidad, perfil y comunidad

| ID / caso | Procedimiento resumido | Resultado esperado | Línea base |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-01 · Registro y duplicados | Registrar A; repetir correo/usuario; probar datos inválidos. | Solo el alta válida crea cuenta; errores no filtran secretos. | Auto parcial; manual NE |
| PT-02 · Login, identidad y logout | Acceder, consultar /auth/me, cerrar y reutilizar cookie. | Cookie revocada; ruta privada responde 401. | Auto parcial; manual NE |
| PT-03 · Roles | Intentar anuncio/moderación con cada rol. | student no eleva permisos; professor/moderator/admin según contrato. | Auto parcial; manual NE |
| PT-04 · Perfil y catálogos | Editar identidad, institución, campus y carrera desde opciones reales. | Datos persisten y búsqueda no acepta valor libre fuera de catálogo. | Manual NE |
| PT-05 · Avatar y portada | Subir, posicionar, aplicar zoom, guardar y recargar. | Recorte persistente, formato válido y reversión al cancelar. | Manual NE |
| PT-06 · Portafolio | Agregar formación, proyecto, logro y sitio; editar/eliminar. | Perfil público muestra solo campos permitidos y cambios persistentes. | Auto parcial; manual NE |
| PT-07 · Publicaciones | Crear texto e imagen; editar/eliminar según permisos. | Feed conserva contenido, autor y contadores correctos. | Auto parcial; manual NE |
| PT-08 · Visibilidad | Probar campus, connections y public con A/B no conectados/conectados. | API filtra sin depender de ocultamiento visual. | Auto parcial; manual NE |
| PT-09 · Anuncios | student y professor intentan crear announcement. | 403 para estudiante; permitido para rol autorizado. | Auto parcial; manual NE |
| PT-10 · Likes, comentarios y respuestas | Alternar like, comentar, responder, editar y eliminar. | Idempotencia y permisos; contadores coherentes. | Auto parcial; manual NE |

## 5.2 Conexiones, chat y colaboración

| ID / caso | Procedimiento resumido | Resultado esperado | Línea base |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-11 · Descubrimiento limitado | Buscar directorio global y abrir perfiles desde recursos visibles. | No existe GET /users; perfil accesible solo por contexto autorizado. | Auto parcial; manual NE |
| PT-12 · Reciprocidad | A solicita B; revisar A/B; B solicita A. | Primer intento es privado; reciprocidad crea conexión/notifica. | Auto parcial; manual NE |
| PT-13 · Código QR | Generar, canjear, reutilizar y probar vencimiento/intentos. | Una sola conexión; usado/vencido rechazado. | Auto parcial; manual NE |
| PT-14 · Chat directo | Crear chat sin/con conexión; repetir solicitud. | 403 sin conexión; uno solo por pareja conectada. | Auto parcial; manual NE |
| PT-15 · Grupo y roles | Crear grupo, agregar/quitar, promover y abandonar. | owner/admin/member obedecen matriz de permisos. | Auto parcial; manual NE |
| PT-16 · Mensajes y archivos | Enviar texto, imagen, PDF y entrada inválida. | Persistencia, autorización y rechazo por tamaño/MIME/firma. | Auto parcial; manual NE |
| PT-17 · Entrega y lectura | Enviar con B desconectado, abrir listado/chat y marcar visible. | 1 check enviado, 2 entregado y 2 coloreado leído; badge se resuelve. | Auto parcial; manual NE |
| PT-18 · Búsqueda/paginación | Crear historial, buscar texto/etiqueta y cargar anteriores. | Resultados acotados al chat; sin duplicados ni historial previo al ingreso. | Auto parcial; manual NE |
| PT-19 · Tareas y encuestas | Asignar tarea, cambiar estado, crear encuesta y votar. | Permisos correctos y voto transaccional acumulado. | Auto parcial; manual NE |

## 5.3 Actividad, académico, AVA y DUCO

| ID / caso | Procedimiento resumido | Resultado esperado | Línea base |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-20 · Notificaciones | Generar reacción, comentario, conexión, mensaje y tarea; abrir recurso. | Conteo y círculo pendiente desaparecen después de lectura real. | Auto parcial; manual NE |
| PT-21 · Reportes | Reportar post/comentario/chat/mensaje; duplicar pendiente. | Caso trazable; duplicado abierto rechazado. | Auto parcial; manual NE |
| PT-22 · Moderación | Revisar/rechazar/aprobar post y resolver reporte con rol correcto. | Decisión y motivo persisten; permisos no exceden el rol. | Auto parcial; manual NE |
| PT-23 · Materias y pendientes | Crear/editar/desactivar materia y tarea personal con/sin materia. | Propiedad, estados, prioridad y fechas persisten. | Auto parcial; manual NE |
| PT-24 · Calendario ICS | Importar URL HTTPS válida, repetir sync y probar host inválido. | Upsert sin duplicar; URL privada no se devuelve. | Auto parcial; manual NE |
| PT-25 · Conector AVA | Capturar DOM visible, exportar JSON, previsualizar y confirmar. | Solo campos esperados, deduplicados y consentidos se importan. | Auto parcial; manual NE |
| PT-26 · Aislamiento académico | B usa UUID de curso/tarea de A en lectura/edición/FocusBuddy. | Recurso no se expone ni modifica. | Auto parcial; manual NE |
| PT-27 · DUCO conversación | Preguntar pendientes con proveedor local y provocar fallback. | Respuesta informa proveedor real y usa solo datos propios. | Auto parcial; manual NE |
| PT-28 · Borrador de tarea | Pedir agendar, revisar formulario, editar, confirmar/descartar. | No crea pendiente antes de confirmación; borrador sigue recuperable. | Auto parcial; manual NE |
| PT-29 · Solicitud guiada | Describir problema incompleto y luego completar campos mínimos. | DUCO pregunta lo faltante y recién entonces muestra formulario. | Auto parcial; manual NE |
| PT-30 · Bienestar | Enviar texto sintético de riesgo en entorno controlado. | Flujo determinístico muestra *4141/131/133 y no contacta a nadie. | Auto parcial; manual NE |

## 5.4 FocusBuddy, escritorio y plataforma

| ID / caso | Procedimiento resumido | Resultado esperado | Línea base |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-31 · Métodos FocusBuddy | Iniciar cinco métodos con duraciones válidas/inválidas. | Método/plan válidos; materia y tarea opcionales propias. | Auto parcial; manual NE |
| PT-32 · Ciclo de sesión | Iniciar, pausar, reanudar, completar/cancelar; intentar segunda. | Una sesión corriente; transiciones válidas; cancelada no suma. | Auto parcial; manual NE |
| PT-33 · Heartbeat/cierre abrupto | Interrumpir cliente más de 90 s y volver a interactuar. | Tiempo computable se limita; sesión central se recupera con seguridad. | Auto parcial; manual NE |
| PT-34 · Dashboard | Completar sesiones por materia y consultar overview. | Hoy/semana/total/rachas/7 días/materia/historial son coherentes. | Auto parcial; manual NE |
| PT-35 · Avatar | Cambiar idle/focus/paused/completed y reduced-motion. | Sprite/estado y texto coherentes; sin depender solo del color. | Auto parcial; manual NE |
| PT-36 · Shell Electron | Login, ventana, modo compacto, bandeja, compañero y enlaces. | Misma cuenta/API; renderer aislado y enlaces seguros. | Auto parcial; manual NE |
| PT-37 · Instalador/descarga | Generar NSIS, verificar hash, instalar/desinstalar en Windows limpio. | Artefacto íntegro, acceso directo y conexión al endpoint fijado. | NE |
| PT-38 · Cuota y propiedad de archivos | Superar límites e intentar leer archivo ajeno. | 413/415/403 o recurso no visible; cuota consistente. | Auto parcial; manual NE |
| PT-39 · Launcher | Ejecutar iniciar.bat con dependencias presentes/ausentes y puertos ocupados. | Diagnóstico claro; migraciones/seeds/IA y servicios sin bucle eterno. | Manual NE |
| PT-40 · Seguridad HTTP | Probar origen no permitido, entradas hostiles, 401/403/429. | CORS/origen/rate limit y errores depurados. | Auto parcial; manual NE |
| PT-41 · Integridad DB | Aplicar migraciones desde cero y verificar relaciones/conteos. | 13 migraciones; 32 tablas y claves coherentes. | AP-A; manual NE |
| PT-42 · Salud/observabilidad | Consultar salud pública/privada y provocar error controlado. | Estado correcto; logs sin secretos; DB health exige sesión. | Auto parcial; manual NE |
| PT-43 · Rendimiento | Definir muestra, concurrencia y p95 para rutas críticas. | Umbral acordado y medición reproducible. | NE |
| PT-44 · IA responsable | Revisar secretos, prompt injection, salida inválida y proveedor caído. | Sin clave al cliente; fallback y validación; ninguna acción autónoma. | Auto parcial; manual NE |
| PT-45 · Respaldo/restauración | Crear dump, restaurar en base nueva y comparar relaciones/totales. | Restauración validada sin sobrescribir origen. | NE |
| PT-46 · E2E principal | A/B/moderador: perfil→post→conexión→chat→DUCO→FocusBuddy→reporte. | Recorrido integrado persiste y respeta roles. | NE |
| PT-47 · Producción/equipo limpio | Instalar desde release y usar Konea pública con HTTPS. | Operación remota sin localhost, secretos ni alertas críticas. | BL: sin despliegue |

# 6. Pruebas no funcionales y seguridad

| Dimensión | Criterio / método | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Definir carga, percentil, equipo, duración y error admisible antes de medir. | NE; no afirmar p95. |
| Accesibilidad | Teclado, zoom, contraste, lector, reduced-motion y mensajes de estado. | Parcial; auditoría formal NE. |
| Compatibilidad | Chrome/Edge/Firefox y Windows soportado; documentar versiones. | NE. |
| Recuperación | Dump + restore en base nueva + consultas de integridad. | NE. |
| Seguridad | Autorización, origen, cookies, uploads, Electron, secretos y logging. | Automatizada parcial; revisión externa NE. |
| IA | Mocks/local para regresión; proveedor real con presupuesto y datos sintéticos. | Local parcial; OpenAI real no acreditado. |
| Aceptación | Prueba con estudiantes consentidos y guion; registrar hallazgos, no datos sensibles. | NE. |

# 7. Registro de evidencia e incidencias

| Campo | Registro obligatorio |
| --- | --- |
| Identidad | ID del caso, commit, fecha/hora, ejecutor y revisor. |
| Entorno | SO, versiones, navegador, cliente y nombre depurado de base. |
| Datos | Cuentas ficticias y precondiciones; nunca claves, cookies o URL ICS real. |
| Ejecución | Pasos realmente realizados, no la plantilla prevista. |
| Resultado | Observado frente a esperado; estado AP-A/AP-M/FA/BL/NE. |
| Archivos | Captura/video/salida/log depurado con nombre estable y explicación. |
| Defecto | ID, severidad, reproducción, impacto, responsable, corrección y repetición. |

No convertir planes en resultados

Una ruta como evidencias/PT-XX/ no acredita nada mientras no exista el archivo asociado. Una captura aislada tampoco demuestra autorización, idempotencia, restauración o ausencia de duplicados.

# 8. Criterios de entrada, suspensión y cierre

| Etapa | Criterio |
| --- | --- |
| Entrada | Versión identificada, base aislada, migraciones aplicadas, datos sintéticos y mecanismo de evidencia. |
| Suspensión | Riesgo de datos reales, secreto expuesto, entorno inestable o precondición inexistente. |
| Reanudación | Causa corregida, nueva condición registrada y caso reiniciado/repetido. |
| Cierre automatizado | npm run check aprobado y evidencia de conteos/entorno. |
| Cierre funcional | Casos críticos manuales aprobados, defectos altos resueltos y regresión ejecutada. |
| Cierre productivo | Además: E2E, restauración, rendimiento, accesibilidad, equipo limpio y despliegue HTTPS. |

# 9. Pendientes honestos y recomendación

Pruebas E2E reales en navegador y recorrido multiusuario.

Auditoría formal de accesibilidad y compatibilidad entre navegadores.

Rendimiento y concurrencia con umbrales acordados.

Restauración real del respaldo en una base separada.

Instalación/desinstalación de NSIS en equipo limpio y firma digital.

Despliegue público HTTPS y smoke test sin localhost.

Validación del proveedor OpenAI con datos sintéticos y presupuesto controlado.

Prueba voluntaria de AVA real sin capturar credenciales o secretos.

Aceptación representativa con estudiantes y registro de hallazgos.

Veredicto

La automatización ofrece una base sólida de regresión, pero el producto no debe declararse validado para producción hasta completar PT-37, PT-43, PT-45, PT-46 y PT-47 junto con accesibilidad y aceptación.